Projet 2 : Inventorisation du matériel

Equipe CDAN :

[kevin.liao@campus-igs-toulouse.fr](mailto:kevin.liao@campus-igs-toulouse.fr)

[alexandre.agasse@campus-igs-toulouse.fr](mailto:alexandre.agasse@campus-igs-toulouse.fr)

[brian.fraisse@campus-igs-toulouse.fr](mailto:brian.fraisse@campus-igs-toulouse.fr)

[joffrey.rey@campus-igs-toulouse.fr](mailto:joffrey.rey@campus-igs-toulouse.fr)

Equipe TSTN1A :

[ethan.fargier@campus-igs-toulouse.fr](mailto:ethan.fargier@campus-igs-toulouse.fr)

[joana.bureth@campus-igs-toulouse.fr](mailto:joana.bureth@campus-igs-toulouse.fr)

[florian.fuchs@campus-igs-toulouse.fr](mailto:florian.fuchs@campus-igs-toulouse.fr)

**But :**  Réalisation d'un site web dédié à l'archivage et à l'inventorisation du matériel informatique est conçu dans le but de simplifier la gestion des actifs informatiques au sein d'une organisation.  
L'application propose une approche centralisée pour la gestion des ordinateurs, serveurs et périphériques, offrant ainsi un suivi précis de leur état, de leur localisation et des informations associées.

**Notre tâche (TSTN1A) :**

* Prise de connaissance des outils et de l'environnement de développement (0.25 j/h)
* Réalisation d'une maquette du site ou apporter différentes modifications en fonction des contraintes du .pdf cité ci-dessus (0.25 j/h)
* Définition du squelette global du site en développement (Ajout des fonctionnalités restantes, gestion de périphériques, d’utilisateurs, des différents rôles de l'application, gestion de la sécurité lors d’inscription/connexion) (3j/h)
* Mise en place de la base de données (réaliser les différentes requêtes) (1j/h)

**Réalisation :**

Jeudi 16 mai 2024

Prise de connaissance des outils et de l’environnement de développement

Modification des planches de la maquette

Définition du squelette global du site en développement

* On cour de développement. Cette page en été codées.